**Komunikat**

**dotyczący utrudnień w korzystaniu z wjazdu na teren Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie**

W dniach **od 08 do 27 maja 2017** r. przy bramach wjazdowych na Kampus Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie będą wykonywane prace związane z budową systemu kontroli wjazdu na teren Uczelni. Harmonogram wykonywanych prac drogowych, budowy kanalizacji teletechnicznej i położenia instalacji zakłada, że utrudnienia mogą wystąpić:

* **BRAMA nr 1** - w dniach **08 do 10.05.2017r**.

 (skrzyżowanie ul. Wita Stwosza z ul. Jana Bażyńskiego)

* **BRAMA nr 2** – w dniach **10 do 11.05.2017r**.

(przy budynku Administracji Centralnej)

* **BRAMA nr 3**– w dniach **10 do 13.05.2017r.**

(dojazd z ul. Jana Bażyńskiego do budynku Wydziału Nauk Społecznych)

* **BRAMA nr 5**– w dniach **15 do 20.05.2017r.**

(dojazd od Al. Grunwaldzkiej do Biblioteki Głównej)

* **BRAMA nr 9** – w dniach **18 do 26.05.2017r.**

(dojazd z ul. Wita Stwosza do Wydziału Chemii)

* **BRAMA nr 10**– w dniach **23 do 27.05.2017r.**

(dojazd z ul. Wita Stwosza do budynków Wydziału Filologicznego i Mat. Fiz. i Inf.)

Bramy w tych dniach nie będą zamknięte, ale będą utrudnienia w korzystaniu z nich, prosimy kierować się do kolejnej bramy wjazdowej.

Prace będą wykonywane będą tylko przy jednej bramie aż do zakończenia, dopiero wtedy Wykonawca przechodzi na kolejną bramę.

Za utrudnienia w korzystaniu z wjazdu na teren Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie w tych dniach przepraszamy.